PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM 6

GAME CỜ CARO

Sinh viên thực hiện:  Nguyễn Tiến Thành  23680367

Bùi Mạnh Tuấn  23680612

Trần Hữu Thụ    23680517

Tuần 1.

| Công việc | Phụ trách | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Khởi tạo dự án & cấu hình Node.js, Express, Socket.IO, Prisma | Cả nhóm | Cài đặt thư viện, cấu hình .env, kết nối DB cơ bản |
| Logic phòng & lượt đi Room.js, RoomManager.js | Thành | Tạo/vào phòng, đi quân, kiểm tra thắng/hòa, timer |
| Socket.IO events & quản lý kết nối Server.js — toàn bộ socket events | Thụ | createRoom, joinRoom, makeMove, surrender, leaveRoom, disconnect |
| REST API cơ bản routes/auth.js skeleton | Tuấn | Cấu trúc routes, middleware, error handling cơ bản |

Tuần 2.

| Công việc | Phụ trách | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Giao diện tổng thể & CSS | Tuấn | Layout, màu sắc, dark/light mode, responsive, tất cả các màn hình |
| Logic game client & Socket.IO client ui.js — phần game | Thành | Kết nối socket, render bàn cờ, xử lý sự kiện game, lobby, chat |
| Tìm phòng & quản lý phòng chờ ui.js — phần lobby & room list | Thụ | Danh sách phòng, vào phòng theo ID, kick, countdown, icon picker |

Tuần 3.

| Công việc | Phụ trách | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Bot AI 5 cấp độ ui.js — bot logic | Thụ | Easy/Normal/Medium/Hard/Expert — Minimax Alpha-Beta depth 4, hint |
| Reconnect & xử lý ngoại lệ client ui.js — reconnect overlay | Thành | Overlay mất kết nối, đếm giây, auto-rejoin, countdown overlay |
| Tích hợp & kiểm thử client-server Test toàn bộ luồng game | Tuấn | Test đa người chơi, bot, disconnect, timer, chat, kick |

Tuần 4.

| Công việc | Phụ trách | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Thông báo realtime Socket.IO — friend events | Thành | friendRequest, friendAccepted, roomInvite — notification badge |
| Tùy chỉnh luật chơi nâng cao Tạo phòng — chế độ tùy chỉnh | Thụ | Chọn kích thước, số ô thắng, hướng đi, thời gian, giới hạn người |
| Kiểm thử & fix bug tuần 4 Test toàn bộ tính năng bổ sung | Tuấn | Test friends, notify, custom room, review code chéo |

Tuần 5.

| Công việc | Phụ trách | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Hệ thống kết bạn routes/friends.js, friends-client.js | Thành | Tìm theo ID, gửi/chấp nhận/từ chối lời mời, xóa bạn, mời vào phòng |
| Kết nối database & Prisma schema schema.prisma, migrations | Thành | Chọn kích thước, số ô thắng, hướng đi, thời gian, giới hạn người |
| Đăng ký & xác thực tài khoản routes/auth.js, auth.js client | Tuấn | Đăng ký, OTP email, đăng nhập JWT, reset mật khẩu, profile card |
| Hệ thống ELO & bảng xếp hạng Server.js ELO, leaderboard-client.js | Thụ | Tính ELO sau ván, top 20, hiển thị delta ELO, thống kê cá nhân |
| Kiểm thử tổng thể & hoàn thiện báo cáo | Thụ , Thành | Test toàn hệ thống, fix bug cuối, viết báo cáo, chuẩn bị demo |
| Power Point | Tuấn | Nêu nhiệm vụ đề ra và kết quả thực hiện |

Tổng kết

| Thành viên | Chấm điểm (thang10) | Nhật xét |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Tiến Thành | 9 | Chăm chỉ , năng suất, Đảm nhận phần chính (logic game/ xử lý luật/giao diện/kết nối), chủ động |
| Trần Hữu Thụ | 8,5 | Thực hiện tốt phần được giao (giao diện/ chức năng), làm việc ổn định |
| Bùi Mạnh Tuấn | 8,5 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ ( hỗ trợ code/giao diện , chức năng), phối hợp nhóm tốt |